**Plan van Aanpak**

**Smoothboard Stylers**

**Inhoudsopgave**

Groepsnaam: C# Websites  
Namen: Ruben Haijtema  
Datum: 14-5-2021  
Versie: 1.0

[**Inleiding** 3](#_Toc65537013)

[**Takenlijst** 3](#_Toc65537014)

[**Werkwijze** 3](#_Toc65537015)

Groepsnaam: C# Websites  
Namen: Ruben Haijtema  
Datum: 14-5-2021  
Versie: 1.0

# **Inleiding**

Dit document is gemaakt door C# Websites. C# Websites is een relatief klein bedrijf, maar met veel kennis. Wij bestaan uit drie man. Colin Bloemendaal, Ruben Haijtema en Bram Bergers. Meneer Bloemendaal is een Full-stack ontwikkelaar en heeft kennis in alle gebieden. Meneer Haijtema is gespecialiseerd in C# ASP.NET en .NET. Bram Bergers is onze front-end specialist. Meneer Bergers werkt voornamelijk met de opbouw en styling van de website. Alle medewerkers van C# Websites beheersen alle verschillende aspecten die rond de ontwikkeling van een website komt kijken.  
  
C# Websites gaat voor Smoothboard Stylers een website maken in C# ASP.NET. Sinds Smoothboard Stylers is begonnen met de verkoop van surfboards, wil zij deze activiteit wat meer in de spotlight zetten. Smoothboard Stylers vond het toepasselijk om hiervoor een website te laten bouwen zodat klanten hem nu ook online kunnen vinden.

De indicatie van de projectduur is ongeveer 8 weken. We werken in een sprints van 2 weken. In totaal 4 sprints. Aan het eind van de sprint is het de bedoeling om 1 onderdeel van de website op te kunnen leveren.

In dit document worden de volgende zaken behandeld:  
- Taken / functies  
- Urenschatting  
- Sprints  
- Werkwijze

# **Takenlijst**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Functie / taak** | **Urenschatting** |
| Sprint 2 | Database Een database ontwikkelen | 2 uur |
| Sprint 2 | DB-connectie  Een connectie naar de database maken voor het opvragen en verzenden van data | 1 uur |
| Sprint 2 | Autorisatie check  Kijken of een gebruiker is ingelogd of niet en checken of de gebruiker bepaalde content mag zien of wijzigen | 1 uur |
| Sprint 2 | Registreren | 2 uur |
| Sprint 2 | Inloggen | 1 uur |
| Sprint 2 | Nieuwsbrief pagina  Een pagina waar de gebruiker zich kan aanmelden voor de nieuwsbrief | 2 uur |
| Sprint 2 | Artikelen pagina  Een verzamel pagina van alle gemaakte artikelen | 3 uur |
| Sprint 2 | Artikelen Single pagina Een enkele pagina met het volledige artikelen | 4 uur |
|  | | |
| Sprint 3 | Veel gestelde vragen pagina Een verzamel pagina van de veel gestelde vragen | 2 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer pagina  Pagina waar je alle gebruikers, veel gestelde vragen en artikelen kan bekijken en kan doorlinken om te publiceren, wijzigen of verwijderen. Ook kan je hier de nieuwsbrief maken en versturen. | 4 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer gebruikers | 1 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer gebruikers info wijzigen | 2 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer veel gestelde vragen | 1 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer veel gestelde vragen maken en wijzigen | 1,5 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer artikelen | 1 uur |
| Sprint 3 | Sitebeheer artikelen maken en wijzigen | 2 uur |
|  | | |
| Sprint 4 | Contact pagina  Pagina met contact gegevens en een contact formulier | 1 uur |
| Sprint 4 | Overige bug fixes en finishing touches | 3 uur |

# **Werkwijze**

C# Websites is een goed lopend bedrijf. Dit komt mede door de gezelligheid, werksfeer en expertises. Omdat wij een bedrijf zijn met 3 man moeten we op elkaar kunnen rekenen. Als 1 iemand iets niet weet of niet lukt, moet iemand anders hier mee kunnen helpen. Wij zijn een erg luchtig team. Er is geregeld een flauwe grap. Wij werken met gebruik van sprints van 2 weken. De voortgang van een sprint wordt bijgehouden in Trello. Elke functie dat ontwikkeld moet worden of opdracht dat afgehandeld moet worden wordt hier bijgehouden. Zodra iets wordt opgepakt wordt dit aangegeven op dit bord. Zo kan je gemakkelijk zien of we op schema liggen of dat we achterlopen. Het is makkelijk om uit te lezen wat klaar is, wat momenteel wordt ontwikkeld of waar nog aan begonnen moet worden.   
  
Wij communiceren voornamelijk via Teams met Smoothboard Stylers. Ook zien wij onze contactpersonen Jos, Michel en Jeroen geregeld. Hier bespreken we de voortgang en eventuele onduidelijkheden.